**«ТАСДИҚЛАЙМАН**»

**Ўзбекистон Республикаси**

**Энергетика вазири**

**А. Султонов**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 й.

**Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирлиги ҳузуридаги**

**Атом энергетикасини ривожлантириш агентлигини**

**2021 йил II ярим йилликка мўлжалланган**

**И Ш Р Е Ж А С И**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Амалга оширилиши лозим бўлган**  **ишлар ва тадбирлар** | **Бажариш муддати** | **Масъул ижрочилар** |
| 1. **“ЎЗАТОМ” АГЕНТЛИГИНИНГ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  ПРЕЗИДЕНТИ ҚАРОРЛАРИГА МУВОФИҚ ВАЗИФАЛАРИ** | | | |
| 1. **Ўзбекистон Республикаси Президентининг Мурожаатномасида**   **белгиланган устувор вазифаларни амалга ошириш** | | | |
| 1 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси (2020 йил 29 декабрь) доирасида “Ўзатом” агентлиги фаолиятига тегишлилиги бўйича тадбирларни амалга ошириш. | 2021 йил  июль – декабрь | Мирзамаҳмудов Ж.Т.,  Мансуров Б.М.,  Ташметов Ф.Ф.,  Аманов О.Т.,  Санеттулаев А.Е.,  Бошқарма  ва бўлимлар бошлиқлари |
| 2 | “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили” Давлат дастурида келтирилган вазифалар ва топшириқларни амалга ошириш доирасида “Ўзатом” агентлиги фаолиятига тегишлилиги бўйича тадбирларни амалга ошириш. | 2021 йил  июль – декабрь | Мирзамаҳмудов Ж.Т.,  Мансуров Б.М.,  Ташметов Ф.Ф.,  Аманов О.Т.,  Санеттулаев А.Е.,  Бошқарма  ва бўлимлар бошлиқлари |
| **2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 февралдаги**  **“2019 – 2029 йилларда Ўзбекистон Республикасида атом энергетикасини ривожлантириш Концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4165-сон қарори ижроси доирасидаги тадбирлар** | | | |
| 3 | Ўзбекистон Республикасида қурилиши режалаштирилган атом электр станциясининг техник лойиҳасини ишлаб чиқиш учун АЭС қурилиш майдончасида муҳандислик-қидирув тадқиқотларини ўтказиш бўйича 2019 йил 17 майдаги UZB\_SSTD\_20190516 шартномага асосан 14, 15 ва 16-босқичлар учун ҳисобот ҳужжатларини қабул қилиш. | 2021 йил  октябрь | Мансуров Б.М.,  Аманов О.Т.,  Хидирназарова А.Ю. |
| 4 | Ядровий қурилмани майдончада жойлаштиришга рухсат берувчи ҳужжат олиш учун Атом энергиясидан фойдаланиш хавфсизлигини давлат томонидан тартибга солувчи махсус ваколатли органга тақдим этадиган зарур ҳужжатларни тайёрлаш. | 2021 йил  июль – декабрь  (келишилган ҳолда) | Мирзамаҳмудов Ж.Т.,  Мансуров Б.М.,  Ташметов Ф.Ф.,  Аманов О.Т.,  Тохтахунов К.М., Абдурахманов Ж.Ф.,  Хикматуллаев Б.Ф. |
| 5 | АЭСни эксплуатация қилувчи ташкилотни ривожлантириш, шу жумладан унинг ташкилий тузилиши жиҳатидан тайёрлиги, малакали кадрлар билан тўлдирилиши, зарур нормативлар ва тартиб-тамойилларининг мавжудлиги, узоқ муддат молиявий барқарорлигини таъминлаш. | 2021 йил  июль – декабрь | Мансуров Б.М.,  Ташметов Ф.Ф.,  Аманов О.Т.,  Хикматуллаев Б.Ф.,  Ибадуллаев Т.А.,  Абдукамилов Ш.Ш., Файзиев З.Н,  Абдурахманов Ж.Ф. |
| 6 | AЭС ва ядро инфратузилмаси учун ходимларни тайёрлаш дастурларини, шу жумладан хорижий давлатларда мутахассислар малакасини ошириш дастурларига мувофиқ ходимларни тайёрлаш ҳамда малака ошириш жараёнини ташкил этиш. | 2021 йил  июль – декабрь | Мансуров Б.М.,  Ташметов Ф.Ф.,  Файзиев З.Н.,  Абдукамилов Ш.Ш.,  Адилов А.К.,  Аманов О.Т. |
| **3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг ядро-энергетика дастури учун кадрлар салоҳиятини ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги  ПҚ-4492-сон қарори ижроси доирасидаги тадбирлар** | | | |
| 7 | “ММФИ” миллий тадқиқот ядро университетининг Тошкент шаҳридаги филиалига 2021/2022 ўқув йили учун қабул жараёнларини ташкил этиш бўйича тадбирларни амалга ошириш. | 2021 йил  июль – август | Мансуров Б.М.,  Санетуллаев А.Е.,  Абдукамилов Ш.Ш.,  Файзиев З.Н. |
| 8 | Москва шаҳридаги “ММФИ” миллий тадқиқот ядро университетининг магистратура босқичини тамомлаган битирувчиларни “Ўзатом” агентлиги ва унинг таркибидаги ташкилотларга ишга тақсимлаш ва жойлаштириш. | 2021 йил  август | Мирзамахмудов Ж.Т.  Мансуров Б.М.,  Ташметов Ф.Ф.,  Абдуманнобов О.О.,  Файзиев З.Н.,  Санетуллаев А.Е.,  Аманов О.Т., Абдукамилов Ш.Ш. |
| 9 | “Ўзатом” агентлиги таянч олий таълим муассасалари консорциуми таълим ва илмий муассасалари моддий-техника ва ўқув-лаборатория базасини яратиш ҳамда модернизация қилиш. | Доимий равишда | Мансуров Б.М.,  Абдукамилов Ш.Ш.,  Султонов Б.А.,  Шокиров Ш.М.,  Санетуллаев А.Е. |
| 10 | “ММФИ” миллий тадқиқот ядро университетининг Тошкент шаҳридаги филиали фаолиятини ривожлантириш. | Доимий равишда | Санетуллаев А.Е.,  Абдукамилов Ш.Ш.,  Файзиев З.Н. |
| **II. “ЎЗAТОМ” АГЕНТЛИГИНИНГ УСТУВОР ВАЗИФАЛАРИНИ АМАЛГА  ОШИРИШ БЎЙИЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАР** | | | |
| 1. **Aтом энергетикаси соҳасида норматив-ҳуқуқий базани ривожлантириш** | | | |
| 11 | Ўзбекистон Республикаси ядро хавфсизлиги соҳасидаги халқаро конвенцияларга қўшилгандан кейин уларнинг қоидаларини Ўзбекистон Республикаси қонун ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларига имплементация қилиш. | 2021 йил  июль – декабрь | Мирзамаҳмудов Ж.Т.,  Мансуров Б.М.,  Ташметов Ф.Ф.,  Бошқарма  ва бўлимлар бошлиқлари |
| 1. **Норматив ҳужжатларни ишлаб чиқиш, қабул қилиш ва амалга киритиш** | | | |
| 12 | Тасдиқланган “Ўзатом” агентлигида 2021 йилда норматив ҳужжатларни ишлаб чиқиш дастури” доирасида стандартлаштириш, информацион хавфсизликни таъминлаш, меҳнат низолари бўйича комиссия ва бошқа ташкилий талабларни белгилаш бўйича 4-та норматив ҳужжатларни ишлаб чиқиш, қабул қилиш ва амалга киритиш. | 2021 йил  июль – декабрь | Мансуров Б.М.,  Ташметов Ф.Ф.,  Хикматуллаев Б.Ф.,  Бошқарма  ва бўлимлар бошлиқлари |
| 1. **АЭС қурилиши лойиҳасини амалга ошириш бўйича чора-тадбирлар** | | | |
| 13 | АЭСнинг атроф-муҳитга таъсирини баҳолаш (1 босқич майдон танлаш даврида) ҳисоботини Aтом энергиясидан фойдаланиш хавфсизлигини давлат томонидан тартибга солиш бўйича алоҳида ваколатга эга бўлган давлат органда давлат экспертизасидан ўтказиш. | 2021 йил  декабрь | Мансуров Б.М.,  Ташметов Ф.Ф.,  Аманов О.Т.,  Абдурахманов Ж.Ф.,  Тохтахунов К.М. |
| 14 | Жамоатчилик эшитувларининг натижалари бўйича АЭСнинг атроф-муҳитга таъсирини бахолашнинг якуний ҳужжатини тайёрлаш. | 2021 йил  декабрь | Мансуров Б.М.,  Ташметов Ф.Ф.,  Аманов О.Т.,  Абдурахманов Ж.Ф.,  Тохтахунов К.М. |
| 15 | МАГАТЭ томонидан ўтказилиши режалаштирилган АЭС қурилиши майдончасини ташқи ҳодисаларни инобатга олган ҳолда баҳолаш бўйича SEED миссиясига тайёргарлик кўриш ва миссияни муносиб ўтказиш ҳамда миссия якуни бўйича ҳисоботларни тайёрлаш. | 2021 йил  август – сентябрь | Мансуров Б.М.,  Ташметов Ф.Ф.,  Абдурахманов Ж.Ф.,  Адилов А.К.,  Аманов О.Т.,  Бошқарма  ва бўлимлар бошлиқлари |
| 16 | Республиканинг миллий ядровий инфратузилмаси ривожланишини комплекс баҳолаш бўйича МАГАТЭ миссияси (INIR миссия) якуни бўйича ҳисоботларни тайёрлаш.  МАГАТЭ экспертлари тақдим этган якуний ҳисоботни кўриб чиқиб келишиш ҳамда “Ўзатом” агентлигининг ва МАГАТЭнинг интернет сайтларида жойлаштириш. | 2021 йил  сентябрь | Мансуров Б.М.,  Ташметов Ф.Ф.,  Адилов А.К.,  Аманов О.Т.,  Бошқарма  ва бўлимлар бошлиқлари |
| 1. **МАГАТЭ билан халқаро ҳамкорлик ва ўзаро алоқалар** | | | |
| 17 | 2020-2021 йилларда МАГАТЭ томонидан тасдиқланган техник ҳамкорлик дастурига асосан белгиланган тегишли тадбирларни ўтказиш. | Белгиланган жадвалга мувофиқ | Мансуров Б.М.,  Ташметов Ф.Ф.,  Адилов А.К.,  Бошқарма  ва бўлимлар бошлиқлари |
| 18 | Ядро билимлари ва ядро энергетикасида технологияларни бошқариш бўйича МАГАТЭ мактабига тайёргарлик кўриш ва уни ташкил қилиш (*The IAEA-Uzbekistan Nuclear Energy Management School*). | Белгиланган жадвалга мувофиқ | Мансуров Б.М.,  Ташметов Ф.Ф.,  Адилов А.К.,  Бошқарма  ва бўлимлар бошлиқлари |
| 1. **Коррупцияга қарши курашиш** | | | |
| 19 | Агентлик тизимида коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантиришга қаратилган “Ўзатом” агентлиги томонидан ходимларнинг ҳуқуқий маданиятини ошириш учун ахборот-таҳлилий материалларни тайёрлаш ва ўқув семинарларни ўтказиш. | 2021 йил  июль – декабрь | Мансуров Б.М.,  Абдуманнобов О.О., Бошқарма  ва бўлимлар бошлиқлари |
| 1. **Атом технологиялари ахборот маркази** | | | |
| 20 | “Ўзатом” агентлиги Атом технологиялари ахборот маркази (АТАМ)да **“Эксперт билан очиқ давра суҳбати”**ни ўтказиш. | 2021 йил  сентябрь, декабрь | Равшанова Г.С.,  Тохтахунов К.М.,  Санеттулаев А.Е. |
| 21 | Атом энергетикаси соҳасидаги фан олами ривожланиши, янгиликлари ҳамда Ўзбекистонда атом энергетикаси ва ядро технологияларини янада оммага танитиш мақсадида навбатдаги **“Фан ва атом фестивали - 2021”**ни ўтказиш. | 2021 йил  сентябрь – октябрь  (келишилган ҳолда) | Мансуров Б.М.,  Ташметов Ф.Ф.,  Аманов О.Т.,  Равшанова Г.С.,  Санеттулаев А.Е.,  Бошқарма  ва бўлимлар бошлиқлари |
| 1. **Иш интизомини таъминлаш, шунингдек юридик ва жисмоний шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш** | | | |
| 22 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Админстрацияси ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг топшириқларини ўз вақтида бажаришда ижро интизоми устидан назорат. | доимий | Мирзамаҳмудов Ж.Т.,  Мансуров Б.М.,  Ташметов Ф.Ф.,  Аманов О.Т.,  Намеджанова И.Р.,  Бошқарма  ва бўлимлар бошлиқлари |
| 23 | Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишлари тегишлилиги бўйича бажарилишининг натижалари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига ва Энергетика вазирлигига маълумот бериш. | доимий | Намеджанова И.Р. |
| 24 | Aгентликда жисмоний ва юридик шахсларни ёки уларнинг вакилларини қабул қилиш, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш, ҳар бир мурожаатга тўлиқ жавоб хатлари берилишини назорат қилиш. | доимий | Мирзамаҳмудов Ж.Т.,  Мансуров Б.М.,  Ташметов Ф.Ф.,  Аманов О.Т.,  Санеттулаев А.Е.,  Намеджанова И.Р.,  Бошқарма  ва бўлимлар бошлиқлари |
| **III. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишлари ҳамда ҳукумат қарорлари ижросини мақсадли ўрганиш** | | | |
| 25 | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 16 июндаги “Давлат органлари ва ташкилотларининг фаолияти очиқлигини таъминлаш, шунингдек, жамоатчилик назоратини самарали амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6247-сон Фармони ижросини мақсадли ўрганиш. | доимий | Мирзамаҳмудов Ж.Т.,  Мансуров Б.М.,  Ташметов Ф.Ф.,  Аманов О.Т.,  Бошқарма  ва бўлимлар бошлиқлари |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **“Ўзатом” агентлиги**  **Бош директори** |  | **Ж. Мирзамаҳмудов** |